# Дополнительные работы и изменение проекта

Строительство и девелопмент

Рабочий шаблон согласования АА.Докс. Редакция каталога 2026-09-16.

Авторская модель для настройки в организации. Поля с подчёркиванием заполняются владельцем процесса. Примеры синтетические, готовые цены и юридические условия не установлены.

# Паспорт решения

Поступил запрос на работы за пределами согласованного объёма.

Утверждена дельта технического решения, стоимости и графика для договорного оформления.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Организация и страна | ________________ |
| Дело, договор или заказ | ________________ |
| Версия основного документа | ________________ |
| Владелец процесса | Руководитель проекта. Назначенный сотрудник ________________ |
| Дата и предел действия решения | ________________ |

# Исходные данные

| Поле | Подсказка | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номер изменения | CH-014 | ________________ |
| Затронутый договор | Договор и лот | ________________ |
| Влияние на срок | Дни и зависимость от критического пути | ________________ |

# Документный комплект

| Документ | Назначение | Файл и версия |
| --- | --- | --- |
| Основание изменения | Запрос заказчика, замечание или новая редакция проекта. | ________________ |
| Сравнительная ведомость | Показывает добавленные и исключённые объёмы. | ________________ |
| Расчёт дельты и график | Отделяет стоимость изменения от исходного обязательства. | ________________ |

# Маршрут и контрольные вопросы

## 1. Техническая допустимость

Роли. Проектировщик, Технический заказчик.

Нужны решения всех назначенных участников этапа.

☐ Проверить совместимость решения

☐ Зафиксировать основание и редакцию

Результат этапа. Согласованное техническое решение.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 2. Стоимость и сроки

Роли. Сметчик, Планировщик.

Нужны решения всех назначенных участников этапа.

☐ Исключить уже оплаченные объёмы

☐ Оценить изменение графика

Результат этапа. Сравнение исходного и нового обязательства.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 3. Источник бюджета

Роли. Финансовый контролер.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Подтвердить бюджет изменения

☐ Проверить денежный график

Результат этапа. Решение об источнике финансирования.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 4. Договорное оформление

Роли. Юрист, Уполномоченный руководитель.

Нужны решения всех назначенных участников этапа.

☐ Проверить формулировки дополнения

☐ Разрешить подписание согласованной дельты

Результат этапа. Дополнение готово к подписанию.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

# Исключения и повторное рассмотрение

Условия ниже проверяют сотрудники. В запуске АА.Докс не включено автоматическое условное ветвление.

## Работы уже начаты без согласования.

Зафиксировать фактическое событие и вынести отдельное решение без заднего числа.

Ответственный. Руководитель проекта.

Принятое действие и новая версия ________________.

## Изменение затрагивает ранее принятые объёмы.

Выделить корректировку и сверить связанные акты.

Ответственный. Сметчик.

Принятое действие и новая версия ________________.

# Журнал изменений

| Версия и дата | Что изменено | Повторное решение |
| --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ |

# Итог решения и внешние подтверждения

Согласованная версия ________________. Принятая часть ________________. Открытые вопросы ________________.

Подтверждение контрагента, если требуется ________________. Исполнение решения и подтверждающий документ ________________.

Внешнюю роль в АА.Докс назначают сотруднику, который собирает подтверждение внешней стороны. Внутреннее согласование не заменяет её решение.

# Метрики

Доля изменений с полным основанием. Число изменений с техническим основанием, дельтой цены и графика / все рассмотренные изменения.

Доля возвратов. Число завершённых согласований с хотя бы одним возвратом / число завершённых согласований за период. Повторные возвраты одного дела не увеличивают числитель.

# Границы применения

Согласование не разрешает строительные работы автоматически и не заменяет проектные процедуры. Срочность не отменяет фиксацию основания.

Согласование документа не подтверждает автоматически подпись сторон, оплату, физическое исполнение или разрешение. Лимиты и сроки определяет организация.

# Источники и актуальная версия

ГРАНД-Смета. Возможности версии ГРАНД-Сметы. Проверено 2026-09-14.

https://www.grandsmeta.ru/whatisthenewversion

Сметы, ведомости объёмов, обосновывающие документы и выпуск актов. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

Autodesk. Collaborative Potential Change Order Workflow. Проверено 2026-09-14.

https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENG/Build-Cost/files/change-orders/potential-change-orders/Cost_Collaborative_PCO_workflow.html

Запрос цены, внутренняя проверка и принятие изменения заказчиком. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

Страница маршрута

https://aadocs.ru/otrasli/construction/change-order

Запуск с назначением участников

https://app.aadocs.ru/processes/catalog/construction/change-order