Дополнительные работы и изменение проекта
Строительство и девелопмент
Рабочий шаблон согласования АА.Докс. Редакция каталога 2026-09-16.
Авторская модель для настройки в организации. Поля с подчёркиванием заполняются владельцем процесса. Примеры синтетические, готовые цены и юридические условия не установлены.
Паспорт решения
Поступил запрос на работы за пределами согласованного объёма.
Утверждена дельта технического решения, стоимости и графика для договорного оформления.
	Параметр
	Значение

	Организация и страна
	________________

	Дело, договор или заказ
	________________

	Версия основного документа
	________________

	Владелец процесса
	Руководитель проекта. Назначенный сотрудник ________________

	Дата и предел действия решения
	________________


Исходные данные
	Поле
	Подсказка
	Значение

	Номер изменения
	CH-014
	________________

	Затронутый договор
	Договор и лот
	________________

	Влияние на срок
	Дни и зависимость от критического пути
	________________


Документный комплект
	Документ
	Назначение
	Файл и версия

	Основание изменения
	Запрос заказчика, замечание или новая редакция проекта.
	________________

	Сравнительная ведомость
	Показывает добавленные и исключённые объёмы.
	________________

	Расчёт дельты и график
	Отделяет стоимость изменения от исходного обязательства.
	________________


Маршрут и контрольные вопросы
1. Техническая допустимость
Роли. Проектировщик, Технический заказчик.
Нужны решения всех назначенных участников этапа.
☐ Проверить совместимость решения
☐ Зафиксировать основание и редакцию
Результат этапа. Согласованное техническое решение.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
2. Стоимость и сроки
Роли. Сметчик, Планировщик.
Нужны решения всех назначенных участников этапа.
☐ Исключить уже оплаченные объёмы
☐ Оценить изменение графика
Результат этапа. Сравнение исходного и нового обязательства.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
3. Источник бюджета
Роли. Финансовый контролер.
Решение назначенного участника этапа.
☐ Подтвердить бюджет изменения
☐ Проверить денежный график
Результат этапа. Решение об источнике финансирования.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
4. Договорное оформление
Роли. Юрист, Уполномоченный руководитель.
Нужны решения всех назначенных участников этапа.
☐ Проверить формулировки дополнения
☐ Разрешить подписание согласованной дельты
Результат этапа. Дополнение готово к подписанию.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
Исключения и повторное рассмотрение
Условия ниже проверяют сотрудники. В запуске АА.Докс не включено автоматическое условное ветвление.
Работы уже начаты без согласования.
Зафиксировать фактическое событие и вынести отдельное решение без заднего числа.
Ответственный. Руководитель проекта.
Принятое действие и новая версия ________________.
Изменение затрагивает ранее принятые объёмы.
Выделить корректировку и сверить связанные акты.
Ответственный. Сметчик.
Принятое действие и новая версия ________________.
Журнал изменений
	Версия и дата
	Что изменено
	Повторное решение

	________________
	________________
	________________


Итог решения и внешние подтверждения
Согласованная версия ________________. Принятая часть ________________. Открытые вопросы ________________.
Подтверждение контрагента, если требуется ________________. Исполнение решения и подтверждающий документ ________________.
Внешнюю роль в АА.Докс назначают сотруднику, который собирает подтверждение внешней стороны. Внутреннее согласование не заменяет её решение.
Метрики
Доля изменений с полным основанием. Число изменений с техническим основанием, дельтой цены и графика / все рассмотренные изменения.
Доля возвратов. Число завершённых согласований с хотя бы одним возвратом / число завершённых согласований за период. Повторные возвраты одного дела не увеличивают числитель.
Границы применения
Согласование не разрешает строительные работы автоматически и не заменяет проектные процедуры. Срочность не отменяет фиксацию основания.
Согласование документа не подтверждает автоматически подпись сторон, оплату, физическое исполнение или разрешение. Лимиты и сроки определяет организация.
Источники и актуальная версия
ГРАНД-Смета. Возможности версии ГРАНД-Сметы. Проверено 2026-09-14.
https://www.grandsmeta.ru/whatisthenewversion
Сметы, ведомости объёмов, обосновывающие документы и выпуск актов. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.
Autodesk. Collaborative Potential Change Order Workflow. Проверено 2026-09-14.
https://help.autodesk.com/cloudhelp/ENG/Build-Cost/files/change-orders/potential-change-orders/Cost_Collaborative_PCO_workflow.html
Запрос цены, внутренняя проверка и принятие изменения заказчиком. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.
Страница маршрута
https://aadocs.ru/otrasli/construction/change-order
Запуск с назначением участников
https://app.aadocs.ru/processes/catalog/construction/change-order
