# Приёмка строительных работ за период

Строительство и девелопмент

Рабочий шаблон согласования АА.Докс. Редакция каталога 2026-09-16.

Авторская модель для настройки в организации. Поля с подчёркиванием заполняются владельцем процесса. Примеры синтетические, готовые цены и юридические условия не установлены.

# Паспорт решения

Подрядчик предъявил выполненные объёмы за расчётный период.

Подтверждён комплект и сумма принятого выполнения для оформления расчётов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Организация и страна | ________________ |
| Дело, договор или заказ | ________________ |
| Версия основного документа | ________________ |
| Владелец процесса | Инженер ПТО. Назначенный сотрудник ________________ |
| Дата и предел действия решения | ________________ |

# Исходные данные

| Поле | Подсказка | Значение |
| --- | --- | --- |
| Период | Расчётный месяц | ________________ |
| Предъявленная сумма | Сумма до корректировок | ________________ |
| Удержания | Основание и сумма по договору | ________________ |

# Документный комплект

| Документ | Назначение | Файл и версия |
| --- | --- | --- |
| Актовый комплект | Фиксирует предъявленные работы за период. | ________________ |
| Исполнительная документация | Подтверждает выполнение и качество по договору. | ________________ |
| Накопительная ведомость | Позволяет исключить повторное предъявление объёмов. | ________________ |

# Маршрут и контрольные вопросы

## 1. Фактическое выполнение

Роли. Строительный контроль.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Сопоставить предъявление с фактом

☐ Зафиксировать дефекты и незавершённые участки

Результат этапа. Заключение по выполнению.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 2. Объёмы и расценки

Роли. Сметчик.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Сверить смету и утверждённые изменения

☐ Исключить ранее принятые позиции

Результат этапа. Согласованная сумма выполнения.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 3. Комплектность приёмки

Роли. Инженер ПТО, Представитель заказчика.

Нужны решения всех назначенных участников этапа.

☐ Проверить исполнительные материалы

☐ Зафиксировать принятые и спорные части

Результат этапа. Готовый к оформлению приёмочный комплект.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 4. Основание расчётов

Роли. Бухгалтер, Финансовый контролер.

Нужны решения всех назначенных участников этапа.

☐ Сверить первичные документы

☐ Учесть авансы и договорные удержания

Результат этапа. Решение по расчётной сумме.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

# Исключения и повторное рассмотрение

Условия ниже проверяют сотрудники. В запуске АА.Докс не включено автоматическое условное ветвление.

## Часть объёмов не подтверждена.

Выделить спорную часть и получить исправленный комплект.

Ответственный. Строительный контроль.

Принятое действие и новая версия ________________.

## Нет обязательного по договору приложения.

Вернуть пакет с точным перечнем недостающих материалов.

Ответственный. Инженер ПТО.

Принятое действие и новая версия ________________.

# Журнал изменений

| Версия и дата | Что изменено | Повторное решение |
| --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ |

# Итог решения и внешние подтверждения

Согласованная версия ________________. Принятая часть ________________. Открытые вопросы ________________.

Подтверждение контрагента, если требуется ________________. Исполнение решения и подтверждающий документ ________________.

Внешнюю роль в АА.Докс назначают сотруднику, который собирает подтверждение внешней стороны. Внутреннее согласование не заменяет её решение.

# Метрики

Расхождение предъявления и приёмки. Предъявленная сумма минус принятая сумма. Причины учитывать отдельно от согласованных удержаний.

Доля возвратов. Число завершённых согласований с хотя бы одним возвратом / число завершённых согласований за период. Повторные возвраты одного дела не увеличивают числитель.

# Границы применения

Виды актов зависят от договора и страны. Согласование не выполняет банковский платёж.

Согласование документа не подтверждает автоматически подпись сторон, оплату, физическое исполнение или разрешение. Лимиты и сроки определяет организация.

# Источники и актуальная версия

ГРАНД-Смета. Возможности версии ГРАНД-Сметы. Проверено 2026-09-14.

https://www.grandsmeta.ru/whatisthenewversion

Сметы, ведомости объёмов, обосновывающие документы и выпуск актов. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

Экзон. Платформа Экзон. Проверено 2026-09-14.

https://1exon.ru/

Смета контракта, актирование, исполнительная документация и строительный контроль. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

Страница маршрута

https://aadocs.ru/otrasli/construction/work-acceptance

Запуск с назначением участников

https://app.aadocs.ru/processes/catalog/construction/work-acceptance