Ремонт или замена энергетического актива
Энергетика и ресурсоснабжение
Рабочий шаблон согласования АА.Докс. Редакция каталога 2026-09-16.
Авторская модель для настройки в организации. Поля с подчёркиванием заполняются владельцем процесса. Примеры синтетические, готовые цены и юридические условия не установлены.
Паспорт решения
Выявлен дефект или подтверждена потребность в замене актива.
Одобрено задание с объёмом, ресурсами и основаниями готовности.
	Параметр
	Значение

	Организация и страна
	________________

	Дело, договор или заказ
	________________

	Версия основного документа
	________________

	Владелец процесса
	Технический руководитель. Назначенный сотрудник ________________

	Дата и предел действия решения
	________________


Исходные данные
	Поле
	Подсказка
	Значение

	Актив
	Идентификатор оборудования
	________________

	Окно
	Допустимый период работ
	________________

	Готовность
	Материалы, персонал и подтверждения
	________________


Документный комплект
	Документ
	Назначение
	Файл и версия

	Обследование
	Подтверждает дефект и объект.
	________________

	Технический план
	Определяет работы и окно.
	________________

	Смета и обеспечение
	Подтверждают материалы и бюджет.
	________________


Маршрут и контрольные вопросы
1. Основание ремонта
Роли. Инженер.
Решение назначенного участника этапа.
☐ Приложить обследование
☐ Указать техническое решение
Результат этапа. Подтверждённый дефект.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
2. План выполнения
Роли. Эксплуатационная служба.
Решение назначенного участника этапа.
☐ Согласовать последовательность
☐ Проверить окно и ресурсы
Результат этапа. Технический план.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
3. Обеспечение
Роли. Закупщик, Владелец бюджета.
Нужны решения всех назначенных участников этапа.
☐ Проверить спецификацию
☐ Подтвердить стоимость и поставщика
Результат этапа. Ресурсное решение.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
4. Выпуск задания
Роли. Технический руководитель.
Решение назначенного участника этапа.
☐ Проверить комплект готовности
☐ Утвердить задание
Результат этапа. Разрешение на передачу в диспетчеризацию.
Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.
Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.
Исключения и повторное рассмотрение
Условия ниже проверяют сотрудники. В запуске АА.Докс не включено автоматическое условное ветвление.
Окно работ перенесено.
Перепроверить ресурсы и технические зависимости.
Ответственный. Эксплуатационная служба.
Принятое действие и новая версия ________________.
Предложена замена оборудования.
Повторить техническую проверку совместимости.
Ответственный. Инженер.
Принятое действие и новая версия ________________.
Журнал изменений
	Версия и дата
	Что изменено
	Повторное решение

	________________
	________________
	________________


Итог решения и внешние подтверждения
Согласованная версия ________________. Принятая часть ________________. Открытые вопросы ________________.
Подтверждение контрагента, если требуется ________________. Исполнение решения и подтверждающий документ ________________.
Внешнюю роль в АА.Докс назначают сотруднику, который собирает подтверждение внешней стороны. Внутреннее согласование не заменяет её решение.
Метрики
Готовность работ к окну. Задания с полным подтверждённым обеспечением до окна / все согласованные задания.
Доля возвратов. Число завершённых согласований с хотя бы одним возвратом / число завершённых согласований за период. Повторные возвраты одного дела не увеличивают числитель.
Границы применения
Внутреннее согласование не заменяет наряд, допуск, переключения и диспетчерское разрешение.
Согласование документа не подтверждает автоматически подпись сторон, оплату, физическое исполнение или разрешение. Лимиты и сроки определяет организация.
Источники и актуальная версия
Oracle. Work and Asset Cloud Service. Проверено 2026-09-14.
https://docs.oracle.com/en/industries/utilities/work-asset-cloud-service/
Активы, согласования, закупки и затраты. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.
Oracle. Utilities Field Service. Проверено 2026-09-14.
https://www.oracle.com/utilities/field-service/
Передача утверждённого задания в планирование и диспетчеризацию. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.
Страница маршрута
https://aadocs.ru/otrasli/energy-utilities/asset-repair
Запуск с назначением участников
https://app.aadocs.ru/processes/catalog/energy-utilities/asset-repair
