# Приёмка ИТ-этапа или периода

ИТ, разработка и сопровождение

Рабочий шаблон согласования АА.Докс. Редакция каталога 2026-09-16.

Авторская модель для настройки в организации. Поля с подчёркиванием заполняются владельцем процесса. Примеры синтетические, готовые цены и юридические условия не установлены.

# Паспорт решения

Завершён этап проекта или период сопровождения.

Подтверждены результат, принятые часы и сумма расчёта.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Организация и страна | ________________ |
| Дело, договор или заказ | ________________ |
| Версия основного документа | ________________ |
| Владелец процесса | Руководитель проекта. Назначенный сотрудник ________________ |
| Дата и предел действия решения | ________________ |

# Исходные данные

| Поле | Подсказка | Значение |
| --- | --- | --- |
| Период | Отчётный месяц или этап | ________________ |
| Работы | Ссылки на согласованные запросы | ________________ |
| Цена | Ставки и принятый объём | ________________ |

# Документный комплект

| Документ | Назначение | Файл и версия |
| --- | --- | --- |
| Результаты и отчёт | Описывают выполненный объём. | ________________ |
| Записи времени | Обосновывают расчёт по времени. | ________________ |
| Подтверждение клиента | Фиксирует приёмку и замечания. | ________________ |

# Маршрут и контрольные вопросы

## 1. Предъявление результата

Роли. Ответственный исполнитель.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Собрать результаты

☐ Приложить записи времени

Результат этапа. Пакет сдачи.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 2. Сверка обязательств

Роли. Руководитель проекта.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Проверить спецификацию

☐ Учесть согласованные изменения

Результат этапа. Проверенный отчёт.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 3. Клиентское основание

Роли. Менеджер клиента.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Приложить решение клиента

☐ Выделить замечания

Результат этапа. Принятый объём.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

## 4. Закрывающий расчёт

Роли. Бухгалтер.

Решение назначенного участника этапа.

☐ Проверить ставки

☐ Исключить неподтверждённые часы

Результат этапа. Сумма для счёта.

Назначенные сотрудники ________________. Срок по правилам организации ________________.

Решение и комментарий ________________. Дата ________________. Подтверждающий файл ________________.

# Исключения и повторное рассмотрение

Условия ниже проверяют сотрудники. В запуске АА.Докс не включено автоматическое условное ветвление.

## Клиент оспаривает включение работы в абонплату.

Согласовать границу услуги и сохранить спорную позицию.

Ответственный. Менеджер клиента.

Принятое действие и новая версия ________________.

## Отчёт включает неутверждённое изменение.

Получить основание либо исключить позицию из расчёта.

Ответственный. Бухгалтер.

Принятое действие и новая версия ________________.

# Журнал изменений

| Версия и дата | Что изменено | Повторное решение |
| --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ |

# Итог решения и внешние подтверждения

Согласованная версия ________________. Принятая часть ________________. Открытые вопросы ________________.

Подтверждение контрагента, если требуется ________________. Исполнение решения и подтверждающий документ ________________.

Внешнюю роль в АА.Докс назначают сотруднику, который собирает подтверждение внешней стороны. Внутреннее согласование не заменяет её решение.

# Метрики

Задержка приёмки. Дни от передачи полного отчёта до подтверждения принятого объёма.

Доля возвратов. Число завершённых согласований с хотя бы одним возвратом / число завершённых согласований за период. Повторные возвраты одного дела не увеличивают числитель.

# Границы применения

Приёмка отчёта не означает автоматической оплаты и не заменяет технические проверки релиза.

Согласование документа не подтверждает автоматически подпись сторон, оплату, физическое исполнение или разрешение. Лимиты и сроки определяет организация.

# Источники и актуальная версия

Naumen. Управление запросами на обслуживание. Проверено 2026-09-14.

https://www.naumen.ru/products/service_desk/tour/itil/service_management/

Запросы, права на услуги и согласования. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

ITSM 365. Финансовый процесс ITSM 365. Проверено 2026-09-14.

https://itsm365.com/documents_outsourcenew/Content/financial_management/financial_management.htm

Прайс-листы и параметры договора. Официальное описание функций. Доли рынка и готовая интеграция с АА.Докс не установлены.

Страница маршрута

https://aadocs.ru/otrasli/it-services/it-service-acceptance

Запуск с назначением участников

https://app.aadocs.ru/processes/catalog/it-services/it-service-acceptance